|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN  **KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2023* |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2** |

1. **Thông tin người thực hiện:**

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên sinh viên: **PHẠM THẾ HIỂN**  Ngành: **Công nghệ thông tin**  Điện thoại: **0868307362** | MSSV: **19IT076**  Lớp: **19IT2**  Email: **pthien.19it2@vku.udn.vn** |
| Họ và tên sinh viên: **TRẦN LONG ẨN**  Ngành: **Công nghệ thông tin**  Điện thoại: **0868676043** | MSSV: **19IT065**  Lớp: **19IT2**  Email: **tlan.19it2@vku.udn.vn** |
| Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân** |  |

1. **Tên đồ án: Xây dựng Web App thương mại điện tử sáng tạo nội dung đa nền tản.**
2. **Mô tả:**

**Tổng quan về đề tài**: Hiện nay nền khoa học công nghệ 4.0 phát triển, các ứng dụng web app ngày càng phổ biến như facebook, tiktok,... Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử, sáng tạo nội dung, Các phương thức mua bán, sáng tạo các nội dung thu hút lượng lớn người quan tâm và sử dụng nhiều ở mọi độ tuổi. Thấy được điều này nên nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “Xây dựng wep app thương mại điện sáng tạo nội dung trên đa nền tảng” nhắm đáp ứng được nhiều mong muốn của người dung hơn.

**Mục tiêu**: Xây dựng wep app đa nền tản sáng tạo nội dung kết hợp với thương mại điện tử.

1. **Nội dung thực hiện:**

* Giới thiệu, phân tích đề tài.
* Phân tích thiết kế hệ thống.
* Công cụ thực hiện.
* Kết quả thực hiện.

1. **Kế hoạch thực hiện:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực hiện** | |
| Tuần thứ 1 - 2 từ 07/03 đến 19/03 | * Định hướng, lên ý tưởng và hoàn thiện đề cương chi tiết. * Nộp đề cương chi tiết lên hệ thống để giáo viên duyệt đề tài. | |
| Tuần thứ 3 - 5 từ 20/03 đến 03/04 | * Tìm hiểu và lựa chọn các công nghệ, ngôn ngữ và công cụ phù hợp để sử dụng cho việc lập trình * Tìm hiểu về các thuật toán phù hợp để ứng dụng vào project. * Phân tích và tìm hiểu nhu cầu của người dùng hiện nay để xây dựng UX/UI phù hợp và đưa ra những tính năng phù hợp nhất. | |
| Tuần thứ 6 - 7 từ 04/04 đến 28/04 | * Phân tích hệ thống sử dụng trong đề tài. | |
| Tuần thứ 8 - 11 từ 29/04 đến 20/05 | * Tiến hành và hoàn thành code. | |
| Tuần thứ 12 - 13 từ 21/05 đến 04/06 | * Làm slide báo cáo tiếng anh. * File word báo cáo tổng kết. | |
| Ngày tháng năm  **Giảng viên hướng dẫn**  *(ký và ghi rõ họ tên)* | | Ngày 19 tháng 3 năm 2023  **Sinh viên thực hiện**  *(ký và ghi rõ họ tên)* |

Phạm Thế Hiển

Trần Long Ẩn